ATA DE REUNIÃO

Daily Scrum 2A

Grupo 7  ·  São Paulo Tech School

# 1. Identificação da Reunião

| Data | 28/09/2026 | Horário | 9:30 às 9:50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint | Sprint 2B — período 28/09 a 02/10 | Local | Presencial |
| Cerimônia | Daily Scrum | Ata nº | 06/2026 |
| Redator da ata | Matheus Santos | Versão | 1.0 |

# 2. Participantes

| Integrante | E-mail institucional | Presença |
| --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | gregory.casarini@sptech.school | ( x) Presente ( ) Ausente |
| Guilherme Rosa | guilherme.rosa@sptech.school | ( x) Presente ( ) Ausente |
| Igor Pereira | igor.pereira@sptech.school | ( x) Presente ( ) Ausente |
| Kauã Aguas | kaua.aguas@sptech.school | ( x) Presente ( ) Ausente |
| Luann Mariano | luann.mariano@sptech.school | ( x) Presente ( ) Ausente |
| Matheus Santos | matheus.dsantos@sptech.school | ( x) Presente ( ) Ausente |

Papéis definidos para a sprint:

| Product Owner | Matheus Santos | Scrum Master | Gregory Casarini |
| --- | --- | --- | --- |

# 3. Pauta e Assuntos Discutidos

- Cada integrante respondeu as perguntas: “O que fiz desde a última Daily” , “O que farei até a próxima Daily” e os Impedimentos que tiveram.

# 4. Atualização por Integrante

Registrar, para cada integrante, as três perguntas da Daily: o que foi feito desde a última Daily, o que será feito até a próxima e se há algum impedimento.

| Integrante | O que fiz desde a última Daily | O que farei até a próxima Daily | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- |
| Gregory Casarini | Evolução na página de login | Continuar evoluindo a página de login | Tarefas e entregas individuais |
| Guilherme Rosa | Execução do MER e tabela de riscos | Continuar fazendo a tabela e começar a lógica do Simulador Financeiro | Nenhum |
| Igor Pereira | Ordenação do Trello e alimentando a documentação do projeto | Continuar criando a documentação | Nenhum |
| Kauã Aguas | Alterações na documentação | Continuar criando a documentação | Tarefas e entregas individuais |
| Luann Mariano | Evolução na página institucional/Home | Continuar alterando a página institucional | Tarefas e entregas individuais |
| Matheus Santos | Comunicação com o scrum e alterando o DER | Começar a lógica do Simulador Financeiro | Tarefas e entregas individuais |

# 5. Validação da Ata

Os participantes declaram que o conteúdo desta ata reflete fielmente o que foi discutido e deliberado na reunião.

| Elaborado por | Validado por |
| --- | --- |
| Matheus Santos Redator da ata · Data: 28/09/2026 | Gregory Casarini Scrum Master · Data: 28/09/2026 |